АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2025г.							                    №  437

Об утверждении Плана подготовки к

отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципального района «Медынский район»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», администрация муниципального района «Медынский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального района «Медынский район» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Медынский район»

Глава  администрации

муниципального района

«Медынский район»	                                                                 Н.В. КОЗЛОВ

Приложение №1 к  Постановлению

Администрации МР «Медынский район»

№ 437 от 14.05.2025 года

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

муниципального района «Медынский район»

| Подготовка МКД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид проводимых работ | Количество домов | Сроки исполнения |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО | 18 | май-июль |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС | 20 | май-июнь |
| 3 | Очистка от мусора отверстий канализационный стояков, ливневок и вытяжек на крыше | 13 | май-август |
| 4 | Уборка мусора из подвальных помещений | 6 | май |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС, ХВС, замена запорной арматуры | 12 | май-июль |
| 6 | Ревизия системы канализации | 25 | май-июнь |
| 7 | Частичный ремонт системы канализации | 4 | май-июль |
| 8 | Ремонт системы отопления | 3 | июнь-июль |
| 9 | Частичный ремонт системы ХВС, ГВС | 7 | май-июль |
| 10 | Частичный ремонт крыши. козырьков | 13 | май-август |
| 11 | Ремонт системы электроснабжения | 6 | июнь-август |
| 12 | Ремонт подъездов | 16 | июнь-август |
| 13 | Частичный ремонт межпанельных швов | 5 | июнь-июль |
| 14 | Ремонт вент.каналов | 8 | июль-август |
| 15 | Замена оконных блоков | 1 | июль |
| 16 | Ремонт фасадов и фундаментов | 5 | август |
| Подготовка объектов ЖКХ |  |  |  |
| № п/п | Вид проводимых работ | Количество котельных | Сроки исполнения |
| 1 | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 17 | май-август |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 17 | май-август |
| 3 | Промывка теплообменного оборудования и котлов | 17 | май-август |
| 4 | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС | 17 | май-август |
| 5 | Проверка дымоходов | 17 | май-август |
| 6 | Проверка газовых горелок котлов | 17 | май-август |
| 7 | Тех. Обслуживание ДГУ | 17 | май-август |
| 8 | Проверка/ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 17 | май-август |
| 9 | Покраска трубопроводов внутри котельной | 17 | май-август |
| 10 | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | 13 | май-август |